Projekt umowy nr ZP- 2/2010	Załącznik nr 7

Umowa

zawarta w dniu	2010 r. w Elblągu pomiędzy:

Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- p. mgr . Bogusław Stolarski	- Dyrektor ZPSM

- p. Danuta Sieńkowska	- Główna Księgowa ZPSM

a ………………………..

zwanym w dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez :

p. ……………………………

o następującej treści :

§1

Zakres umowy

- W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pod nazwą „Remont sali gimnastycznej  wraz zapleczem , oraz montaż urządzeń nawiewno-wywiewnych klimatyzacyjnych w sali gimnastycznej i koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu".

- Umowa obejmuje prace w zakresie :

- Remontu szatni  męskiej

- Remontu szatni damskiej

- Remont korytarza przy sali gimnastycznej

- Remont Sali gimnastycznej

- Wykonanie ogrzewania podłogowego na sali gimnastycznej

- Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej Sali gimnastycznej i koncertowej

- Wykonanie instalacji elektrycznej dot. podłączenia i uruchomienia wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej i koncertowej

- Roboty będą zrealizowane w oparciu o przedmiar robót, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie Prawa budowlanego oraz warunki techniczne i obowiązujące normy budowlane.

- Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem ustala przedmiar robót, na podstawie którego została przygotowana oferta.

§2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości :

kwota netto	zł.

kwota brutto: zł	słownie brutto zł

w tym podatek należny VAT zł

2.Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w  ratach do końca 2010 r.

3.Kwota określona w ust. 1 umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z

przedmiarów, jak również niezbędne do wykonania zadania między innymi: roboty przygotowawcze,

porządkowe, oraz wyposażenie budowy w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość

korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

4 . Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia za wyjątkiem § 6 ust.l .

- Za roboty nie wykonane , objęte kosztorysem ofertowym oraz SIWZ wynagrodzenie nie przysługuje .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zadania w przypadku braku wystarczających środków    finansowych.

§3

Terminy

- Ustala się termin realizacji robot:

Rozpoczęcie - w dniu przekazania placu budowy tj	2010r.

Zakończenie- do  31.08.2010 r.

- Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram robót dla realizowanego zadania i przedłoży go
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy . Ze strony Zamawiającego harmonogram
zatwierdzi inspektor nadzoru robót budowlanych .

§4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy .

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót w osobie : ……………………………………

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

§5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w osobie : - 	- upr

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład , porządek , przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., oraz zabezpieczyć teren tak aby umożliwić pracę oddziałów /dostęp do windy osobowej /, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

- * Wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi.

3 a *. Wykonawca zamierza wykonać zlecone roboty wraz z podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane ( Art. 10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich normach lub aprobatach technicznych , posiadać będą odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

- Wykonawca nie jest upoważniony z, do przelewu wierzytelności bez zgody Zamawiającego,

§ 6

Rozliczanie robót

- Zaistniałe przypadki robót koniecznych lub dodatkowych muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym , w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót.

- Dla zaistniałych robót koniecznych lub dodatkowych Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny przy zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ustalonej ceny jednostkowej sporządzi jej kalkulację stosując parametry ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania , na podstawie których sporządził kosztorys ofertowy .

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót, który spowoduje wzrost wartości zamówienia o wielkości do 20% wartości zamówienia podstawowego , Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia . Za roboty dodatkowe rozumie się roboty nie objęte dokumentacją projektowo - kosztorysową i realizowane na wyraźne życzenie Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego z wolnej ręki na roboty , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego . Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych norm , parametrów , standardów i składników do kosztorysowania jak w ofercie przetargowej.

- Tryb postępowania przy zlecaniu robót dodatkowych i uzupełniających :

- Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru roboty dodatkowe i uzupełniające wpisem do dziennika budowy,

- Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru spiszą protokół konieczności,

- do protokołu konieczności Wykonawca sporządzi kosztorys w oparciu o parametry i stawki z kosztorysu ofertowego ,

- protokół konieczności wraz z kosztorysem sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego ,

- podpisana przez obie strony umowa na roboty dodatkowe i uzupełniające stanowi podstawę do rozpoczęcia robót.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektórych robót. Wartość umowna zostanie pomniejszona o kwotę na jaką roboty te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym wykonawcy robót.

- Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu działania siły wyższej .

§7

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres  36 miesięcy dla całości robót, licząc od daty odbioru . Zamawiający korzystać będzie z uprawnień wynikających z instytucji rękojmi przez okres 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

§8

Płatności

- Roboty będą rozliczane fakturami częściowymi po zakończeniu etapów robót na podstawie wystawionego i podpisanego protokołu odbioru robót.

- Rozliczenie końcowe robót nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.

- Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego .

- Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie na konto : ……………………………………..

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego .

§9

Odbiory robót

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót.

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy :

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru na 10 dni przed zakończeniem robót,

- Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni od daty zakończenia robot ,

- jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się usunąć to Zamawiający, przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad i usterek,

- o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego , żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót,

- wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obydwie strony,

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może :

-	obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Jeżeli te wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektu, odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 10

Kary

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach ;

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku :

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad i usterek w wysokości 2,5% wynagrodzenia brutto , określonego w § 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek ,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto , określonego w § 2 umowy .

2)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku :

- zwłoki w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 100 zł. za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie , w którym odbiór miał być rozpoczęty ,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót. Z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji.

- W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robot w sposób niestaranny .

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego , może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

§ 11

Odstąpienie od umowy

  - Stronom przysługuje odstąpienie od umowy :

1)	Wykonawcy gdy :

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , że nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy

2)	Zamawiającemu gdy :

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego , przez okres dłuższy niż 7 dni,

- w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących że ich wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy ,

- ogłoszenia upadłości wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy , bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy .

  - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

  - W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności :

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót,

- strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty . Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,

- Wykonawca usunie z terenu budowy i z jej zaplecza ,urządzenia oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające,

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót,

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór

§ 12

Postanowienia ogólne

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.

- Nieważne z mocy ustawy prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie , które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego lub odbiegały od treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy .

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , Zamawiający może odstąpić od umowy . W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy .

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego . Powstałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron .

WYKONWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………					………………….