Elbląg, dnia 18.04.2013 r.

Nr sprawy: 2/2013

ZMIANA NR 2  TREŚCI SIWZ

ORAZ

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania ZP 2/2013

„Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im.

K. Wiłkomirskiego w Elblągu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

- Załącznik Nr 5 do SIWZ § 6 o treści :

1.	Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3 Umowy wynosi do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz komplet dokumentacji technicznej (STWiORB), projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiaru robót.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, o której mowa w paragrafie poprzednim.

3.	Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym okres ten obejmuje wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót.

4.	W przypadku wykrycia wad w dokumentacji (STWiORB, projekt budowlano-wykonawczy oraz  przedmiar robót do umowy) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich wykrycia . Przy czym nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza.

5.	Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz terenem budowy i panującymi tam warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu realizacji Umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia.

6.	Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu.

7.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 Umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu.

8.	Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych, w tym prac budowlanych zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji, zgodnie postanowieniami niniejszej Umowy, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę.

9.	Za dotrzymanie terminu wykonania Umowy uważa się dokonanie odbioru przedmiotu Umowy w trybie określonym w § 14 oraz § 15.

Zamawiający zastępuje zapisem o treści:

1.	Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3 Umowy wynosi do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument pozwolenia na budowę oraz komplet dokumentacji technicznej (STWiORB), projektu budowlano-wykonawczego oraz przedmiaru robót.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, o której mowa w paragrafie poprzednim.

3.	Przedmiot Umowy powinien zostać wykonany nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy czym okres ten obejmuje wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót.

4.	W przypadku wykrycia wad w dokumentacji (STWiORB, projekt budowlano-wykonawczy oraz  przedmiar robót do umowy) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich wykrycia. Przy czym nadrzędnym dokumentem jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza.

6.	Roboty objęte są 60 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu.

7.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 Umowy. Okres gwarancji jakości rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego całości robót objętych przedmiotem Umowy, co zostanie poświadczone podpisaniem stosownego protokołu.

8.	Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych, w tym prac budowlanych zleconych podwykonawcom oraz dotrzymanie terminu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji, zgodnie postanowieniami niniejszej Umowy, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, STWiORB, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę.

9.	Za dotrzymanie terminu wykonania Umowy uważa się dokonanie odbioru przedmiotu Umowy w trybie określonym w § 14 oraz § 15.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia

22 kwietnia 2013 roku do godziny 8.30.

Zamawiający informuje, że otwarcie  ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia  2013 roku

o godzinie 9.00 w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu w

pomieszczeniu nr 5.

W związku z powyższym zapis z Rozdziału XI pkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego, 82-300 Elbląg ul. Traugutta 91, Pokój nr 14 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia  22 kwietnia 2013 r.

o godz. 8.30

W związku z powyższym zapis z Rozdziału XI pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 900 w pomieszczeniu nr 5 Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Otwarcie ofert jest jawne.